Audit de sécurité — Police Bagage

Éléments restant à traiter

Version du 9 septembre 2026 · Suite de l’audit du 7 septembre 2026

## Synthèse

Sur les 33 constats de l’audit, environ 22 sont résolus (dont les 3 critiques et 5 élevés), 2 sont partiels et 1 accepté. Aucun risque critique ou élevé exploitable ne subsiste côté serveur. Les 11 lignes ci-dessous listent ce qui reste, par gravité.

Priorités : E-01 (décision portail public), E-06 (MFA), E-07 (token mobile). Réglages console rapides : M-07 et F-02.

## Reste à faire

| Réf. | Gravité | Constat et action restante | À faire par |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | ÉLEVÉE | Portail de suivi : PII passager énumérable Le suivi public renvoie nom, PNR et itinéraire à partir d'une simple étiquette. Décider : exiger un second facteur (nom + PNR, ou date), masquer le nom, fiabiliser la limite de débit. Décision produit avant modification. | Direction / Produit |
| E-06 | ÉLEVÉE | Aucune MFA sur admin et superviseur Un mot de passe volé donne un accès complet. L'écran d'enrôlement avait été codé puis retiré à la demande. À décider : imposer ou non la MFA (TOTP déjà activé en console, mais non forcé). | Décision + code |
| E-07 | ÉLEVÉE | Token mobile en clair, sans révocation à distance Sur un PDA perdu ou volé, le jeton est lisible et la déconnexion est locale. Appliquer le stockage sécurisé (SecureStore, code déjà fourni) et un « déconnexion partout ». Nécessite un nouveau build mobile et un test sur PDA. | Mobile (build + test) |
| M-06 | MOYENNE | Course sur le quota et unicité des alertes 9 doublons d'alertes existent déjà en base : trancher (fusionner ou garder) avant tout index unique. Le quota bagages demande un verrou applicatif. | Base + code |
| M-07 | MOYENNE | Pas de re-authentification au changement de mot de passe Une session détournée peut changer le mot de passe. Activer « Secure password change » dans la console Supabase. | Console Supabase |
| M-09 | MOYENNE | Vue flight_stats en SECURITY DEFINER Le passage en security_invoker a été tenté puis annulé car il faisait tomber les rapports annuels en erreur 500 (timeout). À retraiter autrement, sans régression de performance, ou documenter comme risque accepté. | Base |
| F-02 | FAIBLE | Protection « mot de passe compromis » désactivée Activer la vérification HaveIBeenPwned dans la console Supabase. | Console Supabase |
| E-04 | FAIBLE | Erreurs d’écriture ignorées (partiel) Fait sur la confirmation de bagage et l'insertion d'alerte. Reste à étendre le contrôle des erreurs aux autres écritures (rush, soute, dolly, arrivée). | Code (API) |
| F-04 | FAIBLE | CORS / helmet sur l’API (partiel) Les timeouts et la borne de taille de corps sont faits. Reste à ajouter une allowlist CORS explicite et helmet. | Code (API) |
| I-01 | INFO | Rôle admin accepté depuis les métadonnées Non exploitable aujourd'hui (inscription publique fermée). Durcir le flux de création d'admin et verrouiller la configuration Auth as-code. | Base + config |
| I-03 | INFO | Pas de certificate pinning sur le mobile À intégrer au prochain build mobile (plugin natif). | Mobile (build) |

## Deux réglages rapides (console Supabase)

- M-07 — exiger une connexion récente avant tout changement de mot de passe.

- F-02 — activer la protection contre les mots de passe compromis (HaveIBeenPwned).

## Note de déploiement

Les correctifs déjà réalisés se répartissent en deux catégories :

- Base de données (RLS, journal d’audit, protection des preuves) : actifs en production.

- Code (API et portails web) : corrigés et poussés dans les dépôts de déploiement, en attente de redéploiement.